Plan de Gestión de Calidad de Software

Sistema Web de Gestión de incidencias Georreferenciadas

1.	Propósito y Alcance 	3

1.1.	Propósito	3

1.2.	 Alcance del Plan	3

1.3.	Alcance del sistema a validar	3

2.	 Referencias Normativas.	3

3.	Roles y Responsabilidades	4

3.1.	Distribución de Responsabilidades de Calidad 	4

3.2.	 Responsabilidades Compartidas	4

4.	Objetivos de calidad 	5

5.	Plan de Testing Funcional	5

5.1.	Formato Estructurado	5

5.2.	 Ejemplo de nomenclatura 	5

5.3.	Principio de validación Dual	6

6.	Matriz de caso de prueba 	6

6.1.	Modulo 01: Gestión de incidencias 	6

6.2.	Modulo 02: Estados e historial	8

6.3.	Módulo 03: Asignación responsable	9

6.4.	Modulo 04: Sistemas de comentarios	11

6.5.	Modulo 05: Ubicación Georreferenciada	12

6.6.	Modulo 06: Clasificación Jerarquica.	13

6.7.	Modulo 07: Sistemas de notificaciones	14

6.8.	Módulo 08: Dashboard y Métricas	15

6.9.	Módulo 09: Autenticación y Control de acceso	17

6.10.	Modulo 10: Validaciones de formato y tipo de datos	18

7.1.	Conteo por integrante y capa  	19

7.2.	CP´s por módulo	19

8.	Plan de ejecución Pruebas	19

8.1.	Cronograma Semanal 	19

8.2.	Criterios de progreso	20

9.	Plantilla de Registro De ejecución de casos de prueba	20

9.1.	Formato de registro  	20

9.2.	Leyenda de severidad (para casos fallidos)	20

10.	 Estructura de carpeta de evidencias	21

11.	Criterios De Cierrre de plan de calidad	21

12.	Checklist Pre-Sustentación 	22

13.	 Metricas e indicadores del sistema.	22

14.	Riesgos de calidad y  acciones mitigadoras  	23

15.	Herramientas 	23

- Propósito y Alcance

  - Propósito

Este Plan de Calidad establece el marco de trabajo para garantizar que el sistema cumpla con todos los requisitos funcionales, de rendimiento y de calidad establecidos en las rúbricas de evaluación. El objetivo principal es prevenir defectos, validar funcionalidades y documentar evidencias de manera sistemática a lo largo de todo el desarrollo.

  - Alcance del Plan

| Componente | Tecnología | Rol Responsable |
| --- | --- | --- |
| Frontend (UI/UX) | HTML, CSS, Bootstrap |  |
| Backend (API REST) | Laravel |  |
| Base de Datos | MySQL/PostgreSQL |  |
| Deploy | Docker |  |

  - Alcance del sistema a validar

El plan cubre la validación de las siguientes funcionalidades:

- Gestión de incidencias (CRUD completo).

- Estados e Historial de cambios.

- Asignación de responsables.

- Sistemas de comentarios.

- Ubicación georreferenciadas.

- Clasificación jerárquica (Tipo/subtipos).

- Notificaciones.

- Dashboards y métricas.

- Consultas y filtros.

- Referencias Normativas.

| Estándar | Descripción |
| --- | --- |
| ISO/IEC 25000 (SQuaRE) | Marco de referencia para la evaluación de características de calidad de producto de software |
| ISO/IEC 25010 | Define el modelo de calidad: características y sub-características evaluables (Adecuación Funcional, Fiabilidad, Eficiencia de Rendimiento, Portabilidad) |
| ISO/IEC 29119 | Estándar internacional para pruebas de software, incluyendo diseño de casos de prueba |
| IEEE 730 | Lineamientos para la elaboración de Planes de Aseguramiento de Calidad del Software (SQAP) |
| IEEE 829 | Estándar para documentación de pruebas de software |
| PSR-12 | Guía de estilos de codificación para PHP adoptada por la comunidad Laravel |

- Roles y Responsabilidades

  - Distribución de Responsabilidades de Calidad

Para un equipo de 3 personas, definimos la siguiente distribución clara de responsabilidades:

| Rol | Área de Responsabilidad | Validaciones |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Validaciones en formularios (HTML5 + JS), verificación de responsividad, pruebas de integración visual, capturas del sistema, dashboard | CP-XX-F (Frontend) |
| Backend | Validaciones de API con Postman, manejo de errores HTTP, lógica de estados, endpoints REST, métricas de rendimiento | CP-XX-B (Backend) |
| Base de Datos | Integridad referencial, normalización 3FN, pruebas de consultas SQL, backup y persistencia en Docker, triggers | CP-XX-BD (Base de Datos) |

  - Responsabilidades Compartidas

Todas las actividades de testing funcional, evidencias y documentación deben sser realizadas en conjunto por los 3 integrantes.

- Objetivos de calidad

Cada objetivo se mapea directamente con los criterios de evaluación:

| # | Objetivo | Criterio Rúbrica | Característica ISO 25010 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 | Validaciones del sistema | Implementación de validaciones y manejo de errores en frontend y backend | Adecuación Funcional — Corrección |
| O2 | Casos de prueba funcionales | Diseño y ejecución de pruebas sobre funcionalidades principales | Adecuación Funcional — Completitud |
| O3 | Evidencias de testing | Capturas, resultados o registros de pruebas realizadas | Fiabilidad — Madurez |
| O4 | Pruebas de carga o estrés | Ejecución básica de pruebas sobre funcionalidades relevantes | Eficiencia de Rendimiento |
| O5 | Uso de herramientas de calidad | Postman, JMeter, DevTools, Laravel Pint, Docker | Mantenibilidad — Analizabilidad |
| O6 | Métricas e indicadores | Datos cuantificables del funcionamiento y calidad del sistema | Adecuación Funcional — Completitud |

- Plan de Testing Funcional

  - Formato Estructurado

Cada caso de prueba sigue el formato: CP-XX-YY-Z

| Componente | Significado | Valores Posibles |
| --- | --- | --- |
| CP | Prefijo estándar de Caso de Prueba | CP |
| XX | Número del módulo (01-10) | 01, 02, 03... 10 |
| YY | Sub-caso dentro del módulo (01-99) | 01, 02, 03... |
| Z | Capa de validación | F = Frontend, B = Backend, BD = Base de Datos |

  - Ejemplo de nomenclatura

| ID | Significado |
| --- | --- |
| CP-01-01-F | Módulo 01 (Incidencias), Sub-caso 01, validación en Frontend |
| CP-01-01-B | Módulo 01 (Incidencias), Sub-caso 01, validación en Backend |
| CP-03-02-BD | Módulo 03 (Responsables), Sub-caso 02, validación en Base de Datos |
| CP-09-01-F | Módulo 09 (Autenticación), Sub-caso 01, validación en Frontend |

  - Principio de validación Dual

Cada funcionalidad debe ser probada en al menos dos capas para garantizar cobertura completa:

| Capa | Propósito | Validaciones Típicas | Herramientas |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend (F) | Experiencia de usuario, feedback inmediato | Bloqueo de campos, mensajes de error visuales, formato de entrada, responsividad | Inspección manual, DevTools |
| Backend (B) | Seguridad, integridad de datos | Tipos de datos, rangos válidos, claves foráneas, transacciones, códigos HTTP | Postman, cURL |
| Base de Datos (BD) | Integridad estructural, consultas optimizadas | FK, normalización, triggers, procedimientos almacenados, consultas agregadas | MySQL Workbench, CLI |

- Matriz de caso de prueba

  - Modulo 01: Gestión de incidencias

Descipción: validación del ciclo completo de vida de una incidencia.

| ID | Descripción | Capa | Pasos de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01-01-F | Formulario completo con todos los campos válidos | Frontend | 1. Llenar título "Fuga de agua" 2. Llenar descripción "Tubería rota en calle principal" 3. Seleccionar prioridad "Alta" 4. Seleccionar ubicación (País→Provincia→Ciudad) 5. Seleccionar tipo/subtipo 6. Click en "Guardar" | Título: "Fuga de agua" Descripción: "Tubería rota en calle principal" Prioridad: Alta | Botón se deshabilita, loading aparece, luego mensaje de éxito y redirección a lista | Integrante 1 |
| CP-01-01-B | Endpoint recibe y guarda datos correctamente | Backend | Enviar POST /api/incidencias con payload JSON válido | { "titulo": "Fuga de agua", "descripcion": "Tubería rota...", "prioridad_id": 1, "ubicacion_id": 5, "tipo_id": 1, "subtipo_id": 3 } | HTTP 201, respuesta incluye id de incidencia creada, registros en tablas relacionadas | Integrante 2 |
| CP-01-02-F | Campo título vacío muestra error en UI | Frontend | 1. Dejar campo título completamente vacío 2. Llenar demás campos obligatorios 3. Intentar guardar | Título: (vacío) | Mensaje "El campo título es obligatorio" aparece debajo del campo en color rojo, botón deshabilitado | Integrante 1 |
| CP-01-02-B | Endpoint rechaza título vacío con HTTP 422 | Backend | Enviar POST /api/incidencias sin campo título | Payload sin campo "titulo" | HTTP 422, "errors": {"titulo": ["El campo título es obligatorio"]} | Integrante 2 |
| CP-01-03-F | Input teléfono solo acepta números | Frontend | 1. Ir a campo teléfono 2. Intentar escribir letras "abc" 3. Escribir números "1234567890" | Intento: escribir "abc123" | Solo aparecen "123" en el campo, letras son bloqueadas inmediatamente | Integrante 1 |
| CP-01-03-B | Backend valida formato teléfono con regex | Backend | Enviar teléfono con letras via Postman | "telefono_contacto": "abc1234567890" | HTTP 422, "errors": {"telefono_contacto": ["El formato del teléfono es inválido"]} | Integrante 2 |
| CP-01-04-F | Editar incidencia existente carga datos en formulario | Frontend | 1. Ir a lista de incidencias 2. Click en botón "Editar" de una incidencia 3. Modificar título 4. Click en "Guardar" | Título original: "Fuga" Nuevo título: "Fuga de agua reportada" | Campos se precargan con datos actuales, cambios se reflejan en lista, mensaje de éxito | Integrante 1 |
| CP-01-04-B | Endpoint PUT actualiza correctamente en BD | Backend | Enviar PUT /api/incidencias/{id} con datos modificados | { "titulo": "Fuga de agua reportada", ... } | HTTP 200, registro actualizado en tabla incidencias, timestamps modificados | Integrante 2 |
| CP-01-05-F | Modal de confirmación antes de eliminar | Frontend | 1. Ir a incidencia específica 2. Click en botón "Eliminar" 3. No confirmar el modal | Click en eliminar | Modal aparece con mensaje "¿Está seguro de eliminar esta incidencia?" y botones "Cancelar" y "Eliminar" | Integrante 1 |
| CP-01-06-F | Eliminación exitosa tras confirmar modal | Frontend | 1. Click en "Eliminar" 2. Confirmar en modal | Confirmar eliminación | Incidencia desaparece de la lista, toast/mensaje de éxito aparece | Integrante 1 |
| CP-01-06-B | Endpoint DELETE elimina lógicamente (soft delete) | Backend | Enviar DELETE /api/incidencias/{id} | - | HTTP 200, campo deleted_at actualizado, incidencia no aparece en consultas normales | Integrante 2 |

  - Modulo 02: Estados e historial

Descripción: Validación del flujo de cambios de estado y registro histórico completo.

| ID | Descripción | Capa | Pasos de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-02-01-F | Dropdown muestra todos los estados disponibles | Frontend | 1. Abrir incidencia existente 2. Localizar selector de estado | - | Dropdown muestra: Pendiente, En Proceso, Resuelto, Cerrado (según flujo definido) | Integrante 1 |
| CP-02-01-B | Endpoint retorna estados válidos desde BD | Backend | GET /api/estados | - | JSON: [{ "id": 1, "nombre": "Pendiente" }, { "id": 2, "nombre": "En Proceso" }, ...] | Integrante 2 |
| CP-02-02-F | Cambiar estado de Pendiente → En Proceso | Frontend | 1. Incidencia con estado "Pendiente" 2. Seleccionar "En Proceso" del dropdown 3. Click en "Guardar Estado" | Estado actual: Pendiente Nuevo estado: En Proceso | Badge/color del estado cambia, pestaña historial se actualiza automáticamente | Integrante 1 |
| CP-02-02-B | PUT estado crea registro en historial con timestamp | Backend | PUT /api/incidencias/{id}/estado | { "estado_id": 2, "comentario": "Iniciando revisión técnica" } | HTTP 200, nuevo registro en tabla historial_estados con usuario_id, fecha, estado_anterior, estado_nuevo | Integrante 2 |
| CP-02-03-F | Visualización de historial cronológico completo | Frontend | 1. Ir a pestaña "Historial" de una incidencia 2. Ver lista de cambios | - | Lista ordenada cronológicamente (más reciente primero), muestra: estado anterior → nuevo, usuario responsable, fecha y hora | Integrante 1 |
| CP-02-03-B | GET historial retorna datos ordenados por fecha | Backend | GET /api/incidencias/{id}/historial | - | Array JSON ordenado por created_at DESC, incluye: estado_origen, estado_destino, usuario, timestamp, comentario | Integrante 2 |
| CP-02-04-F | Validación de flujo de estados (no permite estados inválidos) | Frontend | 1. Ver opciones disponibles según estado actual 2. Intentar seleccionar un estado no permitido por flujo | Ejemplo: Intentar cambiar "Pendiente" → "Cerrado" si no está permitido | Opción no aparece en dropdown o aparece deshabilitada con tooltip "No permitido" | Integrante 1 |
| CP-02-05-F | Fecha de resolución visible al marcar como Resuelto | Frontend | 1. Cambiar estado a "Resuelto" 2. Observar datos mostrados | Estado: Resuelto | Campo "Fecha resolución: [dd/mm/aaaa hh:mm]" visible, tooltip muestra fecha completa | Integrante 1 |
| CP-02-05-B | Fecha resolución guardada correctamente en BD | Backend | Consultar incidencia con estado "Resuelto" | - | Campo fecha_resolucion en tabla incidencias tiene timestamp válido, coincide con último cambio de estado | Integrante 3 |
| CP-02-06-B | Trigger автоматический genera registro de historial | BD | Cambiar estado de incidencia via SQL | UPDATE incidencias SET estado_id = 3 WHERE id = 1 | Nuevo registro insertado en tabla historial_estados con todos los campos requeridos | Integrante 3 |

  - Módulo 03: Asignación responsable

Descripción: Validación de asignación de uno o varios usuarios con roles diferenciados.

| ID | Descripción | Capa | Pasos de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-03-01-F | Selector de usuarios con búsqueda/filtrado | Frontend | 1. Ir a sección "Asignar responsable" 2. Escribir parte del nombre en campo de búsqueda | "Juan" | Lista muestra únicamente usuarios que contienen "Juan" en nombre o apellido | Integrante 1 |
| CP-03-01-B | Endpoint retorna usuarios filtrados por búsqueda | Backend | GET /api/usuarios?buscar=Juan | - | JSON con usuarios que coinciden: [{ "id": 5, "nombre": "Juan Pérez", ... }] | Integrante 2 |
| CP-03-02-F | Asignar un responsable con rol específico | Frontend | 1. Seleccionar usuario "Juan Pérez" 2. Definir rol como "Responsable" 3. Click en "Asignar" | Usuario: Juan Pérez Rol: Responsable | Badge/pill muestra "Juan Pérez - Responsable" con color/icono diferenciado | Integrante 1 |
| CP-03-02-B | Relación guardada en tabla pivote | Backend | POST /api/incidencias/{id}/responsables | { "usuario_id": 5, "rol": "responsable" } | HTTP 200, nuevo registro en tabla incidencia_usuario con incidencia_id, usuario_id, rol, timestamps | Integrante 2 |
| CP-03-03-F | Asignar múltiples responsables con diferentes roles | Frontend | 1. Asignar Juan como "Responsable" 2. Agregar María como "Apoyo" 3. Ver lista de responsables | Juan (Responsable), María (Apoyo) | Lista muestra ambos con roles diferenciados: badge verde para Responsable, badge azul para Apoyo | Integrante 1 |
| CP-03-03-B | Múltiples registros en tabla pivote con roles diferentes | Backend | Verificar BD después de múltiples asignaciones | - | Tabla incidencia_usuario tiene 2 registros: uno con rol="responsable", otro con rol="apoyo", ambos con FK correctas | Integrante 3 |
| CP-03-04-F | Cambiar rol de responsable existente | Frontend | 1. Ir a responsable "Juan" 2. Cambiar selector de rol a "Apoyo" 3. Guardar | Rol actual: Responsable Nuevo rol: Apoyo | Badge actualizado: "Juan - Apoyo", historial de cambio registrado | Integrante 1 |
| CP-03-04-B | PUT actualiza rol en tabla pivote | Backend | PUT /api/incidencias/{id}/responsables/{usuario_id} | { "rol": "apoyo" } | HTTP 200, campo rol actualizado, timestamp modificado | Integrante 2 |
| CP-03-05-F | Eliminar responsable de incidencia | Frontend | 1. Click en icono "X" junto a responsable 2. Confirmar eliminación | - | Responsable removido de la lista, badge desaparece | Integrante 1 |
| CP-03-05-B | DELETE/remover relación de tabla pivote | Backend | DELETE /api/incidencias/{id}/responsables/{usuario_id} | - | HTTP 200, registro eliminado de tabla pivote | Integrante 2 |

  - Modulo 04: Sistemas de comentarios

Descripción: Validación del registro y visualización de comentarios por incidencia.

| ID | Descripción | Capa | Pasos de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-04-01-F | Agregar comentario con texto válido | Frontend | 1. Ir a sección "Comentarios" de una incidencia 2. Escribir "Problema reportado al municipio" 3. Click en botón "Comentar" | Texto: "Problema reportado al municipio" | Comentario aparece en lista con: texto, autor (nombre del usuario logueado), fecha y hora relativa ("Hace 2 minutos") | Integrante 1 |
| CP-04-01-B | POST crea comentario con usuario y timestamps | Backend | POST /api/incidencias/{id}/comentarios | { "texto": "Problema reportado al municipio" } | HTTP 201, registro creado en tabla comentarios con: id, incidencia_id, usuario_id, texto, created_at, updated_at | Integrante 2 |
| CP-04-02-F | Comentario vacío rechazado en frontend | Frontend | 1. Dejar campo de texto completamente vacío 2. Intentar hacer click en "Comentar" | Texto: (vacío) | Botón "Comentar" permanece deshabilitado, o mensaje de error aparece al intentar enviar | Integrante 1 |
| CP-04-02-B | Backend rechaza texto vacío con validación | Backend | POST /api/incidencias/{id}/comentarios con texto vacío | { "texto": "" } | HTTP 422, "errors": {"texto": ["El campo texto es obligatorio"]} | Integrante 2 |
| CP-04-03-F | Contador de caracteres visible y funcional | Frontend | 1. Escribir texto en textarea de comentarios 2. Observar contador | - | Contador muestra formato "X/1000" y cambia en tiempo real, cambia a rojo cuando se acerca al límite | Integrante 1 |
| CP-04-04-F | Ver comentarios ordenados por fecha (más reciente primero) | Frontend | 1. Agregar comentario A 2. Esperar 10 segundos 3. Agregar comentario B 4. Ver lista | Comentario A: "Primero" Comentario B: "Segundo" | Comentario B aparece primero (más reciente), seguido de A | Integrante 1 |
| CP-04-04-B | GET retorna comentarios ordenados por created_at DESC | Backend | GET /api/incidencias/{id}/comentarios | - | Array JSON ordenado por created_at DESC, incluye datos completos del comentario | Integrante 2 |
| CP-04-05-F | Eliminar propio comentario | Frontend | 1. Ver comentario creado por el usuario actual 2. Click en icono "Eliminar" del comentario 3. Confirmar | - | Comentario desaparece de la lista, toast de confirmación | Integrante 1 |
| CP-04-05-B | DELETE soft delete del comentario | Backend | DELETE /api/comentarios/{id} | - | HTTP 200, campo deleted_at actualizado, comentario no visible en consultas normales | Integrante 2 |

  - Modulo 05: Ubicación Georreferenciada

Descripción: Validación de selección jerárquica de ubicación (País → Provincia → Ciudad)

| ID | Descripción | Capa | Pasos de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-05-01-F | Selección en cascada: país carga provincias | Frontend | 1. Seleccionar país "Argentina" en dropdown 2. Esperar carga 3. Ver opciones del segundo dropdown | País: Argentina | Segundo dropdown (Provincias) se habilita y muestra opciones: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, etc. | Integrante 1 |
| CP-05-01-B | Endpoint retorna provincias filtradas por país | Backend | GET /api/provincias?pais_id=1 | - | JSON con provincias del país seleccionado: [{ "id": 1, "nombre": "Buenos Aires" }, ...] | Integrante 2 |
| CP-05-02-F | Selección completa en cascada: País → Provincia → Ciudad | Frontend | 1. Seleccionar "Argentina" 2. Seleccionar "Buenos Aires" 3. Esperar carga 4. Ver opciones de ciudades | País: Argentina Provincia: Buenos Aires | Tercer dropdown (Ciudades) se habilita y muestra: La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, etc. | Integrante 1 |
| CP-05-02-B | Endpoint retorna ciudades filtradas por provincia | Backend | GET /api/ciudades?provincia_id=1 | - | JSON con ciudades de la provincia seleccionada | Integrante 2 |
| CP-05-03-F | Cambio de provincia limpia ciudad seleccionada | Frontend | 1. Seleccionar Argentina → Buenos Aires → La Plata 2. Cambiar provincia a "Córdoba" 3. Observar dropdown de ciudad | Ciudad previamente seleccionada: La Plata | Dropdown de ciudad se limpia automáticamente, muestra mensaje "Seleccione una ciudad" | Integrante 1 |
| CP-05-03-B | Backend valida relación provincia-ciudad en FK | Backend | Intentar asignar ciudad_id de provincia diferente | ciudad_id: 100 (pertenece a otra provincia) | HTTP 422, error de validación de integridad referencial | Integrante 2 |
| CP-05-04-F | Campo ubicación muestra valor seleccionado completo | Frontend | 1. Completar selección: Argentina / Buenos Aires / La Plata 2. Guardar incidencia 3. Ver en detalle | - | Campo ubicación muestra texto legible: "Argentina > Buenos Aires > La Plata" | Integrante 1 |
| CP-05-04-BD | Tablas normalizadas sin redundancia de datos | BD | Verificar estructura de tablas de ubicación | - | Tablas separadas: paises (id, nombre), provincias (id, nombre, pais_id), ciudades (id, nombre, provincia_id). FK correctas en cada nivel. Sin datos duplicados. | Integrante 3 |

  - Modulo 06: Clasificación Jerarquica.

Descripción: Validación de selección jerárquica de tipo y subtipo de incidencia

| ID | Descripción | Capa | Pasos de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-06-01-F | Dropdown muestra tipos de incidencia activos | Frontend | 1. Ir a campo "Tipo de Incidencia" 2. Abrir dropdown | - | Dropdown muestra opciones: Infraestructura, Seguridad, Servicios Públicos, Medio Ambiente, Otro | Integrante 1 |
| CP-06-01-B | Endpoint retorna tipos ordenados alfabéticamente | Backend | GET /api/tipos | - | JSON con tipos ordenados: [{ "id": 1, "nombre": "Infraestructura" }, ...] | Integrante 2 |
| CP-06-02-F | Subtipo depende del tipo seleccionado (cascada) | Frontend | 1. Seleccionar "Infraestructura" en campo Tipo 2. Esperar carga 3. Abrir dropdown de Subtipo | Tipo: Infraestructura | Dropdown de Subtipo se habilita y muestra: Alumbrado Público, Baches, Semáforos, Vallas, Drenaje | Integrante 1 |
| CP-06-02-B | Endpoint retorna subtipos filtrados por tipo | Backend | GET /api/subtipos?tipo_id=1 | - | JSON con subtipos del tipo seleccionado: [{ "id": 1, "nombre": "Alumbrado Público" }, ...] | Integrante 2 |
| CP-06-03-F | Cambio de tipo limpia subtipo seleccionado | Frontend | 1. Seleccionar Infraestructura → Alumbrado Público 2. Cambiar Tipo a "Seguridad" 3. Observar Subtipo | Subtipo previamente seleccionado: Alumbrado Público | Campo Subtipo se limpia automáticamente, muestra "Seleccione un subtipo" | Integrante 1 |
| CP-06-03-B | Backend valida que subtipo pertenezca al tipo | Backend | Intentar asignar subtipo_id de tipo diferente | subtipo_id: 10 (pertenece a otro tipo) | HTTP 422, error de validación de relación jerárquica | Integrante 2 |
| CP-06-04-BD | Integridad referencial entre tipos y subtipos | BD | Verificar constraints de FK | - | Tabla subtipos tiene FK a tipos, no permite insertar subtipo con tipo_id inexistente | Integrante 3 |

  - Modulo 07: Sistemas de notificaciones

Descripción: Validación de creación y gestión de notificaciones del sistema

| ID | Descripción | Capa | Pasos de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-07-01-F | Badge muestra contador de notificaciones no leídas | Frontend | 1. Usuario tiene 3 notificaciones sin leer 2. Observar icono de campana en navbar | - | Badge/número rojo muestra "3" junto al icono de campana | Integrante 1 |
| CP-07-02-F | Click en notificación la marca como leída | Frontend | 1. Click en notificación no leída 2. Verificar badge | - | Badge decrementa (ejemplo: 3 → 2), notificación cambia estilo (fondo gris a blanco) | Integrante 1 |
| CP-07-02-B | PATCH actualiza campo leido a true | Backend | PATCH /api/notificaciones/{id} | { "leido": true } | HTTP 200, campo leido actualizado a true, timestamp leido_en registrado | Integrante 2 |
| CP-07-03-F | Panel desplegable muestra lista de notificaciones | Frontend | 1. Click en icono de campana 2. Ver panel | - | Panel se despliega con lista de notificaciones, cada una muestra: icono de tipo, mensaje resumido, tiempo relativo | Integrante 1 |
| CP-07-04-B | Trigger/Evento crea notificación al cambiar estado | BD | 1. Asignar incidencia a usuario 2. Cambiar estado de la incidencia | - | Tabla notificaciones tiene nuevo registro: usuario_id (destinatario), tipo (cambio estado), incidencia_id, leido=false, timestamps | Integrante 3 |
| CP-07-05-F | Botón "Marcar todas como leídas" funciona | Frontend | 1. Tener múltiples notificaciones sin leer 2. Click en "Marcar todas como leídas" | - | Todas las notificaciones cambian a estado leído, badge desaparece o muestra 0 | Integrante 1 |
| CP-07-05-B | PATCH masivo actualiza todas las notificaciones | Backend | PATCH /api/notificaciones/marcar-leidas | - | HTTP 200, todas las notificaciones del usuario actual actualizan leido=true | Integrante 2 |

  - Módulo 08: Dashboard y Métricas

Descripción: Validación de visualización de métricas, gráficos y filtros del dashboard

| ID | Descripción | Capa | Pasos de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-08-01-F | Tarjeta principal muestra total de incidencias | Frontend | 1. Ir a dashboard 2. Observar tarjeta superior | - | Tarjeta muestra: "Total de Incidencias: 150" (número actualizado) | Integrante 1 |
| CP-08-01-B | Endpoint retorna métricas generales agregadas | Backend | GET /api/metricas/generales | - | JSON: { "total": 150, "pendientes": 45, "en_proceso": 30, "resueltas": 75 } | Integrante 2 |
| CP-08-02-F | Gráfico de barras muestra incidencias por estado | Frontend | 1. Ver sección de gráficos en dashboard | - | Gráfico de barras/torta visible con colores diferenciados por estado, leyenda explicativa | Integrante 1 |
| CP-08-02-BD | Query SQL agrupa correctamente por estado | BD | Ejecutar query de métricas | SELECT estado_id, COUNT(*) FROM incidencias GROUP BY estado_id | Resultado coincide con datos del dashboard, sin errores | Integrante 3 |
| CP-08-03-F | Filtro por rango de fechas funciona | Frontend | 1. En dashboard, seleccionar fecha inicio: 01/06/2026 2. Seleccionar fecha fin: 08/06/2026 3. Click en "Aplicar" | Fecha inicio: 01/06/2026 Fecha fin: 08/06/2026 | Tarjetas y gráficos muestran únicamente datos del rango seleccionado | Integrante 1 |
| CP-08-03-B | Endpoint filtra por rango de fechas correctamente | Backend | GET /api/metricas/generales?inicio=2026-06-01&fin=2026-06-08 | - | JSON con métricas únicamente del rango especificado | Integrante 2 |
| CP-08-04-F | Filtro por tipo muestra datos correctos | Frontend | 1. Seleccionar filtro "Tipo: Infraestructura" 2. Aplicar | Tipo: Infraestructura | Dashboard muestra únicamente incidencias de tipo Infraestructura | Integrante 1 |
| CP-08-04-B | Query filtra por tipo_id correctamente | Backend | GET /api/metricas/generales?tipo_id=1 | - | Métricas filtradas por tipo_id = 1 | Integrante 2 |
| CP-08-05-F | Filtro por ubicación muestra datos correctos | Frontend | 1. Seleccionar país/provincia/ciudad en filtros 2. Aplicar | Ubicación: Argentina > Buenos Aires | Dashboard muestra únicamente incidencias de la ubicación seleccionada | Integrante 1 |
| CP-08-05-B | Query filtra por ubicación correctamente | Backend | GET /api/metricas/generales?ciudad_id=5 | - | Métricas filtradas por ciudad_id = 5 | Integrante 2 |
| CP-08-06-BD | Tiempo promedio de resolución calculado correctamente | BD | Query tiempo promedio de resolución | SELECT AVG(DATEDIFF(fecha_resolucion, created_at)) FROM incidencias WHERE estado_id = 3 AND fecha_resolucion IS NOT NULL | Valor numérico en días (ejemplo: 3.5 días promedio) | Integrante 3 |

  - Módulo 09: Autenticación y Control de acceso

Descripción: Validación de login, logout y protección de rutas

| ID | Descripción | Capa | Pasos de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-09-01-F | Login con credenciales válidas redirige a dashboard | Frontend | 1. Ingresar email: admin@ejemplo.com 2. Ingresar password: Admin123 3. Click en "Ingresar" | user: admin@ejemplo.com pass: Admin123 | Spinner de carga, luego redirección a /dashboard, sin mensajes de error | Integrante 1 |
| CP-09-01-B | POST /login retorna token JWT o sesión | Backend | POST /api/login | { "email": "admin@ejemplo.com", "password": "Admin123" } | HTTP 200, respuesta incluye: { "token": "...", "user": { "id": 1, "nombre": "...", "rol": "admin" } } | Integrante 2 |
| CP-09-02-F | Login con password incorrecto muestra error | Frontend | 1. Credenciales correctas 2. Password: wrongpassword 3. Click "Ingresar" | pass: wrongpassword | Mensaje en pantalla: "Credenciales incorrectas. Verifique su email y contraseña." en color rojo | Integrante 1 |
| CP-09-02-B | Login falla con credenciales inválidas retorna 401 | Backend | POST /api/login con password incorrecto | - | HTTP 401, { "error": "Credenciales inválidas", "message": "Email o contraseña incorrectos" } | Integrante 2 |
| CP-09-03-F | Login con email vacío muestra validación | Frontend | 1. Dejar campo email vacío 2. Ingresar password 3. Click "Ingresar" | email: (vacío) | Mensaje debajo del campo: "El campo email es obligatorio" | Integrante 1 |
| CP-09-04-F | Logout cierra sesión y redirige a login | Frontend | 1. Click en "Cerrar sesión" del menú 2. Intentar acceder a /dashboard | - | Redirección a /login, sesión limpiada (token removido de localStorage) | Integrante 1 |
| CP-09-04-B | POST /logout invalida token en servidor | Backend | POST /api/logout con header Authorization | Header: Bearer {token} | HTTP 200, token agregado a blacklist o sesión invalidada | Integrante 2 |
| CP-09-05-F | Acceso sin autenticación redirige automáticamente a login | Frontend | 1. Abrir nueva pestaña 2. Ir directamente a /dashboard sin login | - | Redirección automática a /login, URL cambia | Integrante 1 |
| CP-09-06-F | Sesión expira y redirige a login | Frontend | 1. Esperar expiración de token (o manipular localStorage) 2. Intentar hacer una request | Token expirado | Mensaje "Sesión expirada. Por favor, inicie sesión nuevamente.", redirección a /login | Integrante 1 |

  - Modulo 10: Validaciones de formato y tipo de datos

Descripción: Validación de login, logout y protección de rutas

| ID | Descripción | Capa | Pasos de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-10-01-F | Email con formato inválido muestra error en tiempo real | Frontend | 1. Escribir "correo@" en campo email 2. Salir del campo (blur) | email: "correo@" | Mensaje de error aparece: "Ingrese un email válido (ejemplo: usuario@dominio.com)" | Integrante 1 |
| CP-10-01-B | Backend valida formato email con regex | Backend | POST /api/login con email sin dominio | "email": "correo@" | HTTP 422, "errors": {"email": ["El formato del email es inválido"]} | Integrante 2 |
| CP-10-02-F | Campo descripción muestra contador de caracteres | Frontend | 1. Ir a campo descripción de incidencia 2. Escribir texto 3. Observar contador | - | Contador visible: "0/500" que se actualiza al escribir, cambia a rojo al superar 450 caracteres | Integrante 1 |
| CP-10-03-F | Caracteres especiales HTML/XSS se sanitizan | Frontend | 1. Escribir en cualquier campo: <script>alert('hack')</script> 2. Guardar 3. Ver valor almacenado | Input: <script>alert('hack')</script> | Texto se muestra como texto plano, no como HTML interpretado. Verificar en DevTools que no haya código inyectado | Integrante 1 |
| CP-10-03-B | Sanitización en backend previene XSS | Backend | Enviar payload con scripts en JSON | "descripcion": "<script>alert('xss')</script>" | HTTP 422 o texto almacenado sanitizado (caracteres HTML convertidos a entities) | Integrante 2 |
| CP-10-04-F | Campo numérico no acepta letras | Frontend | 1. Ir a campo prioridad (dropdown o número) 2. Intentar escribir letras | - | Solo valores numéricos o opciones válidas del dropdown son aceptadas | Integrante 1 |
| CP-10-05-F | Fecha inválida muestra mensaje de error | Frontend | 1. Ingresar fecha manualmente incorrecta 2. O seleccionar fecha imposible | fecha: "32/13/2026" | Mensaje de error: "Fecha inválida" | Integrante 1 |
| CP-10-06-B | Backend valida rango de fechas permitidas | Backend | Enviar fecha fuera de rango válido | "fecha_creacion": "2030-01-01" (si no está permitido) | HTTP 422 según reglas de negocio, o accepted si la lógica lo permite | Integrante 2 |

- Resumen de distribución de pruebas

  - Conteo por integrante y capa

| Integrante | CP's Frontend (F) | CP's Backend (B) | CP's BD (BD) | Total CP's |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Integrante 1 (Frontend) | 46 | 0 | 0 | 46 |
| Integrante 2 (Backend) | 0 | 40 | 0 | 40 |
| Integrante 3 (Base de Datos) | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Total general | 46 | 40 | 8 | 94 |

  - CP´s por módulo

| Módulo | Descripción | Total CP's |
| --- | --- | --- |
| 01 | Gestión de Incidencias (CRUD) | 12 |
| 02 | Estados e Historial | 11 |
| 03 | Asignación de Responsables | 10 |
| 04 | Sistema de Comentarios | 10 |
| 05 | Ubicación Georreferenciada | 9 |
| 06 | Clasificación Jerárquica (Tipo/Subtipo) | 8 |
| 07 | Sistema de Notificaciones | 10 |
| 08 | Dashboard y Métricas | 12 |
| 09 | Autenticación | 9 |
| 10 | Validaciones de Formato | 8 |

- Plan de ejecución Pruebas

  - Cronograma Semanal

| Semana | Días | Actividades | Entregables |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | 1-2 | Configurar entorno de testing (Postman, herramientas), definir matriz de CP's completa | Entorno listo, matriz CP v1.0 |
| Semana 1 | 3-5 | Ejecución de pruebas del Módulo 01 (CRUD) y Módulo 02 (Estados) | Capturas CP-01 y CP-02 |
| Semana 2 | 1-3 | Ejecución de pruebas del Módulo 03 (Responsables) y Módulo 04 (Comentarios) | Capturas CP-03 y CP-04 |
| Semana 2 | 4-5 | Ejecución de pruebas del Módulo 05 (Ubicación) y Módulo 06 (Tipo/Subtipo) | Capturas CP-05 y CP-06 |
| Semana 3 | 1-3 | Ejecución de pruebas del Módulo 07 (Notificaciones) y Módulo 08 (Dashboard) | Capturas CP-07 y CP-08 |
| Semana 3 | 4-5 | Ejecución de pruebas del Módulo 09 (Auth) y Módulo 10 (Validaciones) | Capturas CP-09 y CP-10 |
| Semana 4 | 1-2 | Pruebas de carga y estrés (JMeter/k6) | Reporte de JMeter |
| Semana 4 | 3-4 | Verificación de integridad de BD, Laravel Pint | Reporte Pint, integridad BD |
| Semana 4 | 5 | Consolidación de evidencias, tabla de métricas finales | Carpeta evidencias completa |
| Semana 5 | 1-2 | Revisión final, ajustes finales, checklist pre-sustentación | Checklist completado |
| Semana 5 | 3-5 | Preparación de documento técnico con evidencias | Documento técnico final |

  - Criterios de progreso

- Mínimo semanal: 15 casos de prueba ejecutados con evidencia

- Checkpoint: Reunión de equipo cada viernes para revisar progreso y resolver bloqueos

- Dependencia: Los módulos más complejos (08, 09) requieren haber completado módulos base (01, 02)

- Plantilla de Registro De ejecución de casos de prueba

  - Formato de registro

| ID CP | Fecha Ejecución | Ejecutado Por | Módulo | Resultado | Severidad | Observaciones | Evidencia (Link/Captura) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01-01-F | /06/2026 |  | 01 | ☐ Aprobado ☐ Fallido |  |  |  |
| CP-01-01-B | /06/2026 |  | 01 | ☐ Aprobado ☐ Fallido |  |  |  |
| CP-01-02-F | /06/2026 |  | 01 | ☐ Aprobado ☐ Fallido |  |  |  |
| CP-01-02-B | /06/2026 |  | 01 | ☐ Aprobado ☐ Fallido |  |  |  |

  - Leyenda de severidad (para casos fallidos)

| Nivel | Descripción | Acción Requerida |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Bloquea funcionalidad principal | Corrección inmediata, re-test obligatorio |
| Alta | Afecta flujo importante | Corrección en máximo 24 horas |
| Media | Afecta funcionalidad secundaria | Corrección antes de entrega |
| Baja | Mejora cosmética o menor | Corrección si hay tiempo |

- Estructura de carpeta de evidencias

evidencias/
├── 01_gestion_incidencias/
│   ├── CP-01-01-F_formulario_completo.png
│   ├── CP-01-01-B_postman_201.png
│   ├── CP-01-02-F_validacion_titulo_vacio.png
│   ├── CP-01-02-B_postman_422.png
│   ├── CP-01-03-F_input_telefono.png
│   └── ...
├── 02_estados_historial/
│   ├── CP-02-01-F_dropdown_estados.png
│   ├── CP-02-02-F_cambio_estado.png
│   └── ...
├── 03_responsables/
├── 04_comentarios/
├── 05_ubicacion/
├── 06_tipos_subtipos/
├── 07_notificaciones/
├── 08_dashboard/
│   ├── dashboard_metrics.png
│   └── grafico_estados.png
├── 09_autenticacion/
│   ├── login_exitoso.png
│   ├── login_fallido.png
│   └── logout.png
├── 10_validaciones_formato/
├── herramientas/
│   ├── postman_coleccion_completa.json
│   ├── laravel_pint_resultado.html
│   └── jmeter_reporte.html
└── metricas/
    ├── tabla_metricas_finales.xlsx
    └── resumen_ejecucion.pdf

- Criterios De Cierrre de plan de calidad

El plan de calidad se considera completo cuando se cumplen todos los siguientes criterios:

| # | Criterio | Indicador | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100% de casos de prueba ejecutados | Total ejecutados = Total planificados (94) | ☐ |
| 2 | 100% de casos aprobados | Casos aprobados / Total ejecutados = 100% | ☐ |
| 3 | Validaciones frontend implementadas | Todos los CP-XX-F aprobados | ☐ |
| 4 | Validaciones backend implementadas | Todos los CP-XX-B aprobados | ☐ |
| 5 | Integridad de BD verificada | Todos los CP-XX-BD aprobados | ☐ |
| 6 | Pruebas de carga ejecutadas | Reporte JMeter/k6 generado | ☐ |
| 7 | Al menos 3 herramientas de calidad usadas | Postman + Pint + JMeter + DevTools ≥ 3 | ☐ |
| 8 | Carpeta de evidencias completa | Todas las capturas guardadas y organizadas | ☐ |
| 9 | Tabla de métricas finales consolidada | Documento con valores obtenidos | ☐ |
| 10 | Ningún error JavaScript no controlado | Consola del navegador limpia | ☐ |

- Checklist Pre-Sustentación

| # | Ítem | Descripción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Documento técnico | 8-12 páginas, evidencias incluidas | Todos | ☐ |
| 2 | Carpeta evidencias | Estructura completa con todas las capturas | Todos | ☐ |
| 3 | Matriz CP completada | 100% de casos ejecutados y documentados | Todos | ☐ |
| 4 | Capturas de validaciones | Frontend (UI) + Backend (Postman) | Integrante 1+2 | ☐ |
| 5 | Reporte Laravel Pint | Verificación PSR-12 aplicada | Integrante 2 | ☐ |
| 6 | Reporte JMeter/k6 | Pruebas de carga documentadas | Integrante 3 | ☐ |
| 7 | Credenciales de acceso | Usuario admin + usuario normal | Todos | ☐ |
| 8 | URL del sistema | Desplegado y accesible | Integrante 3 | ☐ |
| 9 | Archivo SQL | Base de datos exportada | Integrante 3 | ☐ |
| 10 | Código fuente | Repositorio con últimos cambios | Todos | ☐ |

- Metricas e indicadores del sistema.

Las siguientes métricas se medirán y documentarán como entregable final del plan (cubre O6):

| Métrica | Descripción | Valor Objetivo | Herramienta de Medición | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tasa de validación backend | % de endpoints con validaciones activas | 100% | Revisión de código / Postman | ☐ |
| Tasa de éxito de casos de prueba | % de casos funcionales aprobados | 100% | Matriz de casos de prueba | ☐ |
| Tiempo promedio de respuesta | Latencia promedio bajo carga concurrente | < 2.0 seg | JMeter / k6 | ☐ |
| Errores JS no controlados | Uncaught Errors en consola del navegador | 0 | DevTools del navegador | ☐ |
| Cobertura de evidencias | % de pruebas con captura o reporte adjunto | 100% | Revisión del equipo | ☐ |
| Tiempo promedio de resolución | Días entre creación y estado "Resuelto" | Documentar valor real | Consulta SQL / Dashboard | ☐ |

- Riesgos de calidad y  acciones mitigadoras

| Riesgo Técnico | Impacto | Probabilidad | Acción Preventiva (QA) | Acción Correctiva (QC) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pérdida de datos en contenedores | Crítico | Baja | Configurar volúmenes locales (volumes:) en docker-compose.yml | Backup manual antes de reiniciar contenedores |
| Bloqueo por CORS | Alto | Media | Instalar middleware CORS de Laravel, whitelist del frontend | Revisar configuración en config/cors.php |
| Inyección de datos corruptos | Crítico | Baja | Reglas estrictas en Laravel Form Requests: required, integer, exists:ciudades,id | Limpiar BD, re-validar endpoints con Postman |
| Redundancia en ubicación | Alto | Media | Aplicar normalización 3FN con tablas separadas: paises, provincias, ciudades | Reestructurar BD si se detecta redundancia |
| Evidencias incompletas | Alto | Media | Política de equipo: documentar cada prueba al ejecutarla, no al final | Sesión dedicada de capturas antes de entrega |
| Sesión expira durante pruebas | Medio | Media | Configurar tiempo de expiración adecuado, token refresh | Regenerar token, re-ejecutar pruebas |

- Herramientas

| Categoría | Herramienta | Propósito | Objetivo Cubierto | Acción Correctiva (QC) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Calidad de Código | Laravel Pint | Verificación automática del estándar PSR-12 en código PHP | O5 | Backup manual antes de reiniciar contenedores |
| Pruebas de API | Postman | Validación de endpoints REST, códigos HTTP, payloads JSON | O1, O3, O5 | Revisar configuración en config/cors.php |
| Pruebas de Carga | Apache JMeter / k6 | Simulación de usuarios concurrentes y medición de latencia | O4, O5 | Limpiar BD, re-validar endpoints con Postman |
| Inspección de UI | DevTools del navegador | Auditoría de consola JavaScript, red, responsividad | O1, O3 | Reestructurar BD si se detecta redundancia |
| Orquestación | Docker Compose | Despliegue, aislamiento y verificación de persistencia del entorno | O4 | Sesión dedicada de capturas antes de entrega |
| Control de Versiones | Git / GitHub | Gestión de ramas, code reviews, trazabilidad de cambios | O5 | Regenerar token, re-ejecutar pruebas |