PROPUESTA FORMAL DE PROYECTO - BORRADOR

TRÁNSITO ALERTA SANTA ELENA

Sistema Web Participativo de Gestión de Incidencias Viales

Presentado a: Comisión de Tránsito del Cantón Santa Elena
Fecha: 31 de Julio de 2026
Tipo: Documento de Borrador - Validación de Estructura
Estado: PARA CONSULTA Y RETROALIMENTACIÓN
Versión: 1.0

TABLA DE CONTENIDOS

- Resumen Ejecutivo

- Diagnóstico

- Solución Propuesta

- Objetivos y Alcance

- Viabilidad

- Cronograma

- Presupuesto

- Matriz de Riesgos

- Datos Requeridos de Comisión

- Acta de Compromiso

RESUMEN EJECUTIVO

Proyecto

Tránsito Alerta SE es plataforma web de reporte ciudadano georreferenciado que centraliza gestión de incidencias viales mediante participación comunitaria, análisis geoespacial y notificaciones en tiempo real.

Alcance

- Aplicación web progresiva (PWA) para ciudadanía

- Dashboard administrativo para Comisión de Tránsito

- Notificaciones automáticas (Telegram, WhatsApp, Email)

- Base de datos geoespacial (PostgreSQL + PostGIS)

- Sincronización offline-first

Impacto Esperado

- 30% reducción en tiempos de respuesta

- 100% cobertura de parroquias cantonal

- 500+ reportes validados (piloto 3 meses)

- $0 costo operativo anual post-piloto

Inversión

- Capital semilla: USD $250

- Desarrollo (aporte Jóvenes en Acción): USD $5,550

- Costo anual post-piloto: USD $35

DIAGNÓSTICO

Problema Actual

En cantón Santa Elena, incidencias viales (accidentes, semáforos dañados, vías bloqueadas, congestión) se reportan mediante redes sociales o llamadas telefónicas, sin:

- Ubicación geográfica exacta

- Clasificación de urgencia

- Trazabilidad de incidentes

- Base de datos histórica

Consecuencias: Demoras en respuesta (20-45 min), riesgos de accidentes secundarios, decisiones basadas en datos anecdóticos.

Contexto

Santa Elena requiere herramienta digital que permita:

- Mejorar atención ciudadana y tiempos respuesta

- Generar información georreferenciada para análisis

- Identificar patrones y zonas críticas

- Fortalecer coordinación inter-departamental

- Alinearse con iniciativas nacionales de Gobierno Digital

SOLUCIÓN PROPUESTA

Componentes del Sistema

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│         TRÁNSITO ALERTA SANTA ELENA                     │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                         │
│  PORTAL CIUDADANO (PWA)    →    DASHBOARD ADMIN        │
│  ├─ GPS automático              ├─ Mapa realtime      │
│  ├─ Foto directa                ├─ Gestión reportes  │
│  ├─ Priorización                ├─ Alertas sonoras   │
│  ├─ Offline-first               ├─ Notificaciones    │
│  └─ Sinc automática             └─ Análisis/KPI      │
│                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│  INFRAESTRUCTURA (PostgreSQL + PostGIS + Supabase)     │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

Características Principales

| Función | Detalle |
| --- | --- |
| Acceso Ciudadano | Web sin descargar app (navegador estándar) |
| Ubicación | GPS automático + validación manual |
| Fotografía | Captura directa (no galería), compresión WebP |
| Categorización | Tipo de incidente + prioridad (ALTA/MEDIA/BAJA) |
| Offline-first | Sincroniza reportes al recuperar conexión |
| Dashboard Admin | Mapa interactivo, filtros, asignación patrullas |
| Alertas | Telegram (ALTA prioritario), WhatsApp (fallback), Email (reportes) |
| Disponibilidad | 99.5% uptime, backup automático diario |

Tecnología (100% Open Source)

| Componente | Herramienta | Costo |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React/Next.js + Leaflet.js | $0 |
| Backend | Node.js + Express | $0 |
| Base de Datos | PostgreSQL + PostGIS | $0 |
| Hosting Frontend | Vercel Free Tier | $0 |
| Hosting Backend | Supabase Free Tier | $0 |
| Mapas | OpenStreetMap | $0 |
| SSL | Let's Encrypt | $0 |
| Dominio .ec | NIC.ec | $35/año |

OBJETIVOS Y ALCANCE

Objetivo General

Implementar plataforma web participativa que reduce tiempos de respuesta ante incidencias viales mediante reporte ciudadano georreferenciado y gestión administrativo centralizada.

Objetivos Específicos

| # | Objetivo | KPI | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Interfaz intuitiva | Tiempo reporte | ≤ 30 segundos |
| 2 | Dashboard operativo | Disponibilidad | 99.5% uptime |
| 3 | Participación ciudadana | Volumen reportes | ≥ 500 (piloto) |
| 4 | Cobertura territorial | Parroquias | 100% alcance |
| 5 | Respuesta rápida | Despacho ALTA | < 8 minutos |
| 6 | Calidad datos | Spam/falsos | < 8% total |

Alcance del Piloto (3 meses)

Desarrollo MVP completo
 Pruebas de campo en 3 parroquias
 Capacitación operadores
 Soporte técnico L1-L2
 Integración ECU-911 (Fase 2)
 Integración sistemas patrullas (Fase 2)

VIABILIDAD

Viabilidad Técnica

- Stack comprobado (React, Node, PostgreSQL, PostGIS)

- Tecnologías Open Source = evita licencias

- Equipo con experiencia en PWA + GIS

- Infraestructura gratuita en capas pagadas disponibles

Viabilidad Financiera

- Inversión mínima (USD $250)

- Costo operativo negligible (USD $35/año)

- Aporte técnico financiado por Jóvenes en Acción

- Sin dependencia de proveedores propietarios

Viabilidad Social

- Acceso sin barreras (navegador web)

- Participación ciudadana incentivada

- Apoyo de autoridades de tránsito

- Alineación con políticas de Gobierno Digital

Viabilidad de Escalabilidad

- Modelo replicable a otros cantones

- Base de datos escalable (PostGIS)

- Arquitectura cloud-native

CRONOGRAMA

Fases Ejecutivas (8 semanas)

| Fase | Semanas | Resultado | Hito |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Análisis & Diseño | 1-2 | Especificación técnica completa | Día 14: Go para Fase 2 |
| 2. Desarrollo MVP | 3-6 | PWA + Dashboard en staging | Día 42: MVP funcional |
| 3. Pruebas de Campo | 7-8 | Sistema validado operativamente | Día 56: Ready producción |
| 4. Deploy & Cierre | 8 (final) | Sistema vivo, operadores capacitados | Día 56: Go-live |

Timeline Visual

SEMANA  |  1-2   |    3-6      |   7-8   |   8
        | DISEÑO |  DESARROLLO | PRUEBAS | DEPLOY
        |[====]  |  [========] | [===]   |[===]
Hitos:   D14    D25    D42      D56      D70
         ↓      ↓      ↓        ↓        ↓
        Spec   Frontend Backend Testing LIVE

Recursos: 5 personas (PM, 2x Frontend, Backend, QA)
Total: ~1,300 horas

Para cronograma detallado día a día, ver PROPUESTA-FORMAL-COMISION-TRANSITO.md sección 6.

PRESUPUESTO

Inversión Directa (Capital Semilla)

| Rubro | Detalle | Costo |
| --- | --- | --- |
| Dominio .ec | 1 año hosting | $35 |
| Códigos QR | 500 unidades adhesivos | $60 |
| Socialización | 6 jornadas parroquias | $120 |
| Manuales impresos | 30 guías operador | $35 |
| Contingencia (10%) | Buffer | $25 |
| TOTAL INVERSIÓN |  | $275 |

Costo Operativo Anual (Post-Piloto)

- Vercel (Frontend): $0

- Supabase (Backend): $0

- OpenStreetMap: $0

- Let's Encrypt (SSL): $0

- Dominio .ec: $35

COSTO ANUAL TOTAL: USD $35

Aporte de Desarrollo (Jóvenes en Acción)

| Rol | Horas | Tarifa | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Fullstack Developer | 120 | $25/h | $3,000 |
| QA Engineer | 40 | $20/h | $800 |
| UX/UI Designer | 20 | $20/h | $400 |
| PM & Support | 30 | $15/h | $450 |
| TOTAL VALOR TÉCNICO | 210 |  | $4,650 |

Total inversión + desarrollo: USD $4,925

MATRIZ DE RIESGOS

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobertura débil en zonas rurales | Alta | Alto | Arquitectura offline-first + IndexedDB |
| Reportes falsos/spam | Media | Alto | Rate limiting + geofencing + moderación manual |
| Imprecisión GPS gama baja | Media | Medio | Permitir corrección manual + margen error visible |
| Baja adopción ciudadana | Media | Alto | Socialización presencial + QR en transporte público |
| Saturación ancho banda (imágenes) | Baja | Medio | Compresión WebP client-side (200KB máx) |
| Incumplimiento SLA operador | Media | Medio | Alertas sonoras + escalación automática a supervisor |

DATOS REQUERIDOS DE COMISIÓN

⚠️ CRÍTICO: Siguiente información necesaria antes de iniciar Fase 2. Comisión debe entregar en Semana 1 (máximo Semana 2).

| Dato | Para Qué | Prioridad | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Catálogo Oficial de Incidentes | Opciones formulario PWA | 🔴 P0 | S1 |
| Política Datos Personales (LGPD) | Validación privacidad | 🔴 P0 | S1 |
| Capa Poligonal Cantón (Shapefile/GeoJSON) | Validación geofencing | 🔴 P0 | S1-S2 |
| Organigrama Departamentos | Routing automático reportes | 🔴 P0 | S1 |
| Manual Operaciones + Despacho | Ciclo de vida estados, SLA | 🟡 P1 | S2 |
| Matriz SLA Oficial | Tiempos respuesta exactos | 🟡 P1 | S2 |

Documento de solicitud formal: Ver DocuSolicitar.md
Análisis de gaps: Ver MATRIZ-OBSERVACIONES-vs-REQUERIMIENTOS.md
Especificación técnica: Ver SRS.md (versión provisional)

ACTA DE COMPROMISO Y COLABORACIÓN

PARTES INTERVINIENTES

Parte A - Equipo de Desarrollo:

- Representante: [Nombre Coordinador]

- Institución: Programa Jóvenes en Acción

- Contacto: desarrollo@transitoalertase.ec

Parte B - Comisión de Tránsito del Cantón Santa Elena:

- Representante: [Nombre Jefe de Tránsito]

- Cargo: [Cargo Oficial]

- Contacto: [Email Comisión]

COMPROMISOS

Del Equipo de Desarrollo

Desarrollar PWA ciudadana + Dashboard administrativo funcional
 Implementar en infraestructura gratuita (Vercel + Supabase)
 Realizar 2 sesiones de capacitación a operadores y supervisores
 Ejecutar 3 jornadas de socialización comunitaria
 Soporte técnico durante 3 meses de pilotaje
 Entregar código fuente + documentación + SLA

De la Comisión de Tránsito

Proporcionar 4 documentos requeridos (Semana 1)
 Asignar 10-15 operadores para testing, capacitación y operación
 Designar supervisor de turno responsable de coordinación
 Operar sistema con personal asignado durante pilotaje
 Decidir continuidad post-piloto antes de Día 90

TÉRMINOS

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Inversión Directa | USD $275 (capital semilla) |
| Costo Operativo | USD $35/año post-piloto |
| Duración Pilotaje | 3 meses (Día 56 - Día 140) |
| Go/No-Go Producción | Día 56 (luego validación de campo) |
| Propiedad Intelectual | Código abierto (MIT/GPL), transferencia a Comisión |
| Soporte Post-Piloto | A definir en mes 3 |
| Terminación | Mutua con 15 días notificación |

FIRMAS

Equipo de Desarrollo:

Nombre: _________________________________
Cargo:  _________________________________
Firma:  _________________________________
Fecha:  _________________________________


Comisión de Tránsito:

Nombre: _________________________________
Cargo:  Jefe de Tránsito
Firma:  _________________________________
Fecha:  _________________________________


Testigo:

Nombre: _________________________________
Institución: ____________________________
Firma:  _________________________________
Fecha:  _________________________________

REFERENCIAS Y DOCUMENTOS ASOCIADOS

| Documento | Propósito |
| --- | --- |
| SRS.md | Especificación técnica funcional (13 secciones detalladas) |
| DocuSolicitar.md | Detalle de 12 documentos a solicitar a Comisión + plantilla oficio |
| MATRIZ-OBSERVACIONES-vs-REQUERIMIENTOS.md | Análisis de gaps, bloqueadores identificados, acciones permitidas |
| PROPUESTA-FORMAL-COMISION-TRANSITO.md | Versión extendida con detalles de protocolo operación y capacitación |

PRÓXIMOS PASOS

- Esta semana: Comisión revisa propuesta + retroalimenta

- Semana 1: Kickoff meeting + entrega oficio formal de solicitud

- Semana 1: Recibir documentos P0 (Catálogo, GIS, política LGPD)

- Semana 2: Comisión valida información + SRS.md v1.1

- Semana 2: Aprobación final para iniciar desarrollo

- Semana 3: Inicio Fase 2 (Desarrollo MVP)

NOTAS IMPORTANTES

- Documento de Consulta: Retroalimentación sobre estructura, objetivos, y términos bienvenida

- Datos Provisionales: Algunos valores son conservadores (baseline). Comisión ajusta en Semana 1

- Bloqueadores Identificados: Ver MATRIZ para riesgos críticos y acciones no permitidas

- Sostenible: Modelo de costo ultra-bajo garantiza continuidad post-piloto

Preparado por: Equipo de Desarrollo - Programa Jóvenes en Acción
Responsable PM: [Nombre]
Correo: desarrollo@transitoalertase.ec

Versión: 1.0
Estado: BORRADOR - A CONSULTA CON COMISIÓN
Próxima revisión: Post-feedback Comisión